BÀI 2: VIẾT USER STORY, ACCEPTANCE CRITERIA VÀ THEO DÕI TRÊN TRELLO – RIKKEICARE

Bước 1. Viết User Story cho R5

- User Story: Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để chủ động điều chỉnh giá mà không cần thông qua admin RikkeiCare.

- Giải thích: Quản lý phòng khám là người trực tiếp có nhu cầu thay đổi giá, còn admin RikkeiCare chỉ hỗ trợ cập nhật hộ.

Bước 2. Viết Acceptance Criteria

AC 1 – Thành công:

- Given: Quản lý phòng khám đã đăng nhập.

- When: Nhập giá mới hợp lệ và nhấn "Lưu".

- Then: Hệ thống lưu giá mới, hiển thị giá đã cập nhật và thông báo thành công.

AC 2 – Thất bại:

- Given: Quản lý để trống ô giá.

- When: Nhấn "Lưu".

- Then: Hệ thống thông báo "Vui lòng nhập giá", không lưu thay đổi và giữ nguyên giá cũ.

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Chưa sẵn sàng, vì:

- Có User Story đủ 3 vế: Đạt.

- Có Acceptance Criteria: Đạt.

- Đã được ước lượng: Chưa đạt.

- Đủ nhỏ trong 1 Sprint: Chưa xác nhận.

Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên thẻ | R5 – Cập nhật giá gói khám |
| Nhãn | Xanh dương – Feature |
| Người phụ trách | Developer được phân công |
| Hạn hoàn thành | Ngày cuối Sprint |
| Vị trí | Đầu cột Sprint Backlog |